第三期 · 峰值与收敛期

Phase 3 · Peak Execution & Convergence

时间窗口:2025-08-31 ~ 2026-01-31(154 天)

算力规模:36 → 27 → 16 台 · 100M × 3 专线(逐步退场)

覆盖项目:量化研究  +  生图模型与演示站

版本:v1.1   ·   阶段成果报告

# 一、阶段定位

第三期收敛结果总览

第三期的重点不是继续扩散方向，而是把第二期形成的证据收敛成能交接的资产：策略层形成策略 A-P 的指标表；模型层形成 19 份以上实验摘要、44 个去重因子字段和约 61MB 模型归档；代码层复制 377 个策略 Python 文件到成果看板；知识层把量化知识库整站 397 个静态文件纳入展示。

策略结果按普通口径可以概括为：核心/可用主线 7 条，其中最高年化收益 38.7%，最低最大回撤 2.8%，最高 PF 3.30，最高 Q 分 11.31；观察线 2 条仍为正收益但优势不够厚；冻结或关闭的 7 条主要因为样本外为负、重复度高或收益体量不足。

| 交付物 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 量化成果看板 | site/index.html | 展示策略 A-P 指标、模型消耗、因子说明和 377 个策略 Python 文件代码摘录。 |
| 量化知识库整站 | site/quant-knowledge/index.html | 打包 397 个静态网站文件，约 42MB，覆盖策略、风险、数据、回测、执行、市场和进阶专题。 |
| 阶段报告 | reports/ | 三期阶段报告保留在独立目录，模板仍在 plan/ 目录。 |

第三期按“峰值消耗、集中收敛、持续运营”三段处理。需要特别说明：目前所有项目仍是研究或演示系统状态，算力主要消耗在模型实验、回测、纸面验证、推理服务和演示系统稳定性上，不应表述为正式生产收益。

- 3A · 峰值期(8/31 - 10/25,56 天,36 台):集中跑重型研究，包括量化多路线候选的稳健性重跑、元标签/时序模型、微观结构 RL 原型、套利回放和生图自训练模型推理验证。

- 3B · 收敛期(10/26 - 11/18,24 天,27 台):停止新增研究方向，改为筛选、归档、补充证据、修演示系统失败路径和整理成本台账。

- 3C · 运营期(11/19 - 1/31,74 天,16 台):保留少量算力维持纸面研究、演示服务、回归测试和文档归档，形成下一轮是否继续采购算力的依据。

一句话总结:第三期结束时，量化侧形成一批可复查的研究资产、失败清单和纸面门禁框架；生图侧形成自训练模型 OpenAI 兼容服务、演示站、成本治理和验收矩阵。二者都属于研究/演示系统交付，不承诺实盘或商业收益。

# 二、子阶段 3A · 峰值期(36 台,56 天)

## 2.1 算力分配

| 用途 | 台数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 量化 · 稳健性重跑 | 14 | 候选策略/模型跨样本、成本、滑点和市场状态重跑 |
| 量化 · 模型与微观结构 | 5 | 元标签/时序模型 · L2 仿真 · RL/执行原型 |
| 量化 · 纸面与归因 | 3 | 纸面分组验证门禁 · 交易形态/交易时段归因 · 失败分支归档 |
| 生图 · 自训练模型推理 | 9 | OpenAI 兼容接口 · 真实模型服务通道 验收 · 参考图/多图任务 |
| 生图 · 视频/扩展能力 | 2 | 条件预研，若成本或稳定性不达标则回流到图片链路 |
| 生图 ·演示系统完整版本 | 2 | 公网演示系统· 管理后台 · 历史/下载/失败重试 |
| 合计 | 36 台 | 峰值期按研究/演示系统高峰消耗统计 |

## 2.2 量化峰值期任务

最终策略与模型资产

最终保留的量化资产分三层：第一层是策略 A-P 的统一评分表，用来说明哪些方向值得继续复核；第二层是模型与因子资产，用来解释机器学习为什么消耗大量算力；第三层是代码与知识库归档，用来让接手人能看见真实实现和研究依据。

| 编号 | 类型说明 | 状态 | 年化收益 | 最大回撤 | PF | Q 分 | 普通说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 策略A | 趋势延续与中期动量 | 核心主线 | 38.7% | 7.0% | 2.00 | 7.81 | 收益/回撤比突出，适合作为组合里的进攻腿。 |
| 策略B | 低波动状态识别与仓位切换 | 核心主线 | 19.1% | 3.3% | 3.30 | 10.56 | 回撤低、PF 高，适合承担稳定性角色。 |
| 策略C | 波动收缩后的突破确认 | 核心主线 | 18.8% | 2.8% | 2.78 | 11.31 | 最大回撤最低，质量分最高，适合作为防守型候选。 |
| 策略D | 宏观/市场状态过滤 | 核心主线 | 15.0% | 5.4% | 2.07 | 4.03 | 收益不激进，但稳定性好，可作为组合过滤器。 |
| 策略E | 多信号组合确认 | 可用主线 | 27.6% | 11.0% | 1.38 | 2.95 | 收益较高，回撤可控，需继续看组合相关性。 |
| 策略F | 价格结构与订单流确认 | 可用主线 | 20.2% | 7.5% | 1.68 | 3.51 | 质量分进入可用区间，后续重点看交易拥挤度。 |
| 策略G | 短中期动量跟随 | 可用主线 | 29.8% | 16.1% | 1.36 | 2.15 | 收益高但回撤也高，需要仓位和止损进一步约束。 |
| 策略H | 流动性变化与修复信号 | 观察/待修复 | 9.9% | 9.5% | 1.22 | 1.16 | 收益为正但优势不厚，适合作为观察线。 |
| 策略I | 回撤后反弹确认 | 观察/待修复 | 7.4% | 7.7% | 1.23 | 1.06 | 样本外仍为正，但需要过滤低质量交易。 |

完整策略 A-P 指标和代码摘录已放入 site/index.html。文档中仅列出核心、可用和观察策略，关闭/冻结分支保留在看板中，便于解释停止投入的原因。

| 模型/实验 | 样本规模 | 折外指标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| LSTM 表征 + 树模型 | 428,345 条序列，30 epoch | 折外 AUC 0.7465 | 当前最有解释价值的机器学习分支。 |
| 15 分钟预测缓存 | 27,314 个信号事件，21,850 行缓存 | 折外 AUC 0.6998 | 可作为元标签和过滤器继续观察。 |
| 4 小时元标签 | 2,826 个信号事件 | 折外 AUC 0.6852 | 样本较少但信号质量可继续复核。 |
| 15 分钟元标签树模型 | 28,215 个事件，22 个特征 | 折外 AUC 0.6830 | 特征解释性较好，适合做门控。 |
| 15 分钟 FastCNN | 474,865 个样本，80 epoch | 折外 AUC 0.6717 | 消耗样本量大，指标进入观察区间。 |
| 1 小时元标签变体 | 7,695 个事件，7-9 个特征 | 最高折外 AUC 0.6335 | 能提供辅助信号，但不单独作为收益依据。 |
| 三重障碍标签 | 14 个交易对，14 个特征 | 准确率 0.4464，低于随机基线 0.4542 | 作为停止继续投入的负面证据。 |

- 量化多路线稳健性重跑。对第二期留下的候选方向做统一重跑，覆盖不同市场状态、成本假设、样本窗口和纸面/回放证据，优先剔除样本外衰减严重的分支。

- 元标签与时序模型补充。继续验证树模型元标签、轻量 CNN/LSTM、表征学习、三重障碍标签等方向；指标好的分支进入观察，指标不稳的分支归档为研究消耗。

- 微观结构与执行原型。围绕 L2 orderbook、tick trades、Gym 类仿真、PPO/执行环境和撮合/滑点模型做原型验证，目标是沉淀数据契约和仿真能力，不直接上线。

## 2.3 生图峰值期任务

生图最终功能与训练接入说明

生图侧最终形成的是一个研究/演示状态的完整链路：自训练模型经 OpenAI 兼容接口提供生成和编辑能力，演示站负责模板、自由提示词、参考图、多图故事、额度账本、历史下载和管理配置。公网地址为 https://fancy-image.duckdns.org。

| 能力模块 | 最终状态 | 验收说明 |
| --- | --- | --- |
| 模板与自由提示词 | 已支持模板变量、自由提示词、生成历史和结果下载；模板库归档 5,608 条。 | 主要消耗在自训练模型推理、模板批量验证和前端链路验收。 |
| 参考图与编辑 | 通过 OpenAI 兼容 edits 路径接入参考图；能力分 supported/unsupported/unknown 三态。 | unknown 不发送付费参考图任务，避免无效算力消耗。 |
| 多图与故事任务 | 支持多图顺序执行、前序失败阻断和上一张成功图作为连续性参考。 | 牺牲部分并发，换取可追账和画面一致性。 |
| 成本与额度治理 | 生成前估价、预扣额度；失败、超时或结果不确定时记录审计并退款或转可重试。 | 把每次模型调用和额度变化都留在账本中。 |
| 公网演示站 | 演示地址为 https://fancy-image.duckdns.org，核心页面、生成、历史、下载和管理配置可演示。 | 当前定位为内部演示与研究验收，不承诺外部 SLA。 |

模型训练侧不在报告中宣称商业效果，只说明可复核流程：样本收集与清洗、风格/场景标签整理、自训练模型迭代、兼容接口注册、生成质量抽查、失败样本复盘和额度成本记录。这样既能解释算力消耗，也避免把研究演示误写成生产服务。

- 自训练生图模型推理验证。通过 OpenAI 兼容接口调用自训练模型，重点观察耗时、失败率、并发上限、参考图支持和输出可下载性。

- 视频生成训练(条件投入)。视频仍作为条件方向，只有在成本、稳定性和业务反馈都能解释时才少量投入；否则算力回流到图片生成和演示系统稳定性。

- 演示系统完整版本迭代。基于 内测反馈，补齐模板选择、自由提示词、历史、下载、管理配置、失败重试和结果不确定提示。部署地址保留为 https://fancy-image.duckdns.org。

## 2.4 峰值期交付物与验收标准

| 归属 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 量化 | 研究稳健性全表 | 候选方向完成样本外、压力、成本和失败原因复核 |
| 量化 | 模型与执行原型摘要 | 元标签/时序/L2/RL 原型均有指标摘要；未写成收益承诺 |
| 量化 | 纸面门禁报告 | 明确 真实资金保持阻断条件、最小样本、正盈亏、非重叠样本和来源追溯要求 |
| 生图 | 自训练模型推理链路 | 真实模型服务通道 与 模拟生成通道可区分，失败/unknown/退款可追溯 |
| 生图 | 视频生成模型(条件) | 仅输出可行性结论；未达条件则不继续消耗 |
| 生图 | 演示系统完整版本 | https://fancy-image.duckdns.org 可访问，关键链路可演示 |

# 三、子阶段 3B · 收敛期(27 台,24 天)

## 3.1 算力分配

| 用途 | 台数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 量化 · 收敛复核 | 8 | 保留/观察/停止分类 · 敏感性补充证据 |
| 量化 · 纸面/回放 | 5 | 纸面分组验证复核 · 回放一致性 · 风险归因 |
| 生图 · 推理稳定性 | 7 | 超时、并发、重试、退款、模型服务调用记录 |
| 生图 ·演示系统内部发布 | 4 | 试用反馈 · 管理后台 · 下载/历史/重试体验 |
| 共享 / 应急 | 3 | 退场迁移 · 文档归档 · 临时故障处理 |
| 合计 | 27 台 | 收敛期不再铺新重型方向 |

## 3.2 工作内容

- 量化:模型与策略收敛。把第三期峰值期留下的候选按“保留、观察、停止”三类归档，保留项必须有样本外、压力测试、纸面或回放证据。

- 量化:可继续研究策略最终复核。对少数研究线补充回测、敏感性、成本和风险归因；当前只形成 模拟盘/演示系统级评审材料，不表述为可实盘上线。

- 生图:推理链路收敛。围绕超时、并发、重试、结果不确定状态、退款和模型服务调用记录做稳定性优化，而不是盲目扩大生成量。

- 生图:演示系统内部发布。把演示系统从开发验收推进到更多内部使用者可试用的状态，收集反馈但不承诺外部 SLA。

- 合同一退场:数据/checkpoint 迁移。所有研究工件、生成资产、模型摘要、配置和文档在退场前完成复制和清点，避免算力退场后证据丢失。

## 3.3 收敛期交付物与验收标准

| 归属 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 量化 | 收敛分类报告 | 每条研究线给出保留、观察或停止投入的理由 |
| 量化 | 模拟盘/演示系统评审材料 | 包含回测、纸面、风险、失败原因和下一步，不承诺实盘 |
| 量化 | 策略资产归档 | 代码、配置、样本窗口、结果和文档可迁移 |
| 生图 | 推理稳定性报告 | 成功、失败、结果不确定状态、退款和真实模型服务通道 成本可解释 |
| 生图 | 演示系统内部试用报告 | 覆盖核心页面、生成、历史、下载和管理配置反馈 |
| 共享 | 合同一退场迁移完成 | 数据、模型摘要、镜像/配置、文档和生成资产完成清点 |

# 四、子阶段 3C · 运营期(16 台,74 天)

## 4.1 算力分配

| 用途 | 台数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 量化 · 纸面监控 | 5 | 少数研究线的 模拟盘分组验证 运行、归因和门禁复核 |
| 量化 · 下一轮研究 | 3 | 基于失败清单和保留项设计下一轮方向 |
| 量化 · LLM 辅助研究 | 2 | 文本/决策日志/质量门控内部研究服务 |
| 生图 ·演示系统维护 | 3 | 公网演示系统、生成历史、下载、管理后台小版本维护 |
| 生图 · 新一轮迭代 | 2 | 基于反馈小规模测试新模板/参考图能力 |
| 共享 / 应急 | 1 | 合同二退场迁移、最终归档 |
| 合计 | 16 台 | 运营期只保留必要研究/演示系统消耗 |

## 4.2 工作内容

- 量化:纸面运行与监控。少数研究线继续做 纸面分组验证/回放验证，跟踪 盈亏、交易数、交易形态来源、风险敞口和拒绝原因；未满足门禁前保持 真实资金保持阻断。

- 量化:新一轮研究路线图。基于本轮失败和保留项，整理下一轮候选方向，而不是继续扩散所有分支。

- 生图:演示系统维护与小迭代。围绕真实模型服务通道 成本、生成失败、下载、模板体验和管理后台做小步迭代。

- 合同二退场:数据/checkpoint 迁移。确保剩余 16 台可支撑演示系统和研究复核，重型训练不再启动。

- 年度报告与论证。1 月底前输出算力消耗、研究资产、演示系统状态、失败清单和下一轮采购建议。

## 4.3 运营期交付物与验收标准

| 归属 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 量化 | 模拟盘/演示系统运行报告 | 记录交易数、盈亏、交易形态来源、失败原因和 阻断条件 |
| 量化 | 新一轮研究路线图 | 明确下一轮继续投入和明确停止的方向 |
| 量化 | LLM 辅助研究服务 | 用于内部研究归因和质量门控，不作为自动实盘依据 |
| 生图 | 演示站持续运营 | 公网可访问，核心链路有回归/验收记录 |
| 生图 | 新一批小规模能力验证 | 围绕模板、参考图、多图故事或管理体验做小步测试 |
| 共享 | 年度算力使用报告 | 覆盖全周期利用、产出、失败、风险和下一轮采购建议 |

# 五、跨子阶段共享的风险与依赖

- 退场预案是本期最大风险。算力逐步减少时，最容易丢的是日志、模型摘要、生成资产和回测工件，必须提前两周做迁移清单。

- 峰值期任务排队压力高。36 台并发并不等于 36 台都有效产出，必须给每个重型任务设定目的、停止条件和验收口径。

- 研究方向最终收敛。第三期开始后不再接受无限新增方向；新增想法只能进入下一轮路线图。

- 策略上线节奏。本期不承诺实盘业绩，最多形成 模拟盘/演示系统级别证据和下一周期评审材料。

- 生图演示系统的合规与成本。公网可访问的演示系统需要控制生成内容、隐藏密钥、区分模拟生成通道与真实生成通道，并把真实调用成本单独记录。

# 六、阶段评审清单

本期跨度大，设三次评审节点:峰值期末、收敛期末、运营期末。

### 6.1 峰值期末评审(10/25)

☑  多路线量化稳健性重跑完成，失败分支已归档

☑  元标签/时序模型和微观结构原型完成研究级评估

☑  执行/纸面框架保留 失败即阻断门禁

☑  自训练生图模型推理链路完成真实/模拟通道核验

☑  视频方向完成可行性判断或明确放弃

☑  演示站无明显阻断项，关键失败路径可解释

☑  合同一退场预案评审通过

### 6.2 收敛期末评审(11/18)

☑  量化候选方向完成保留/观察/停止分类

☑  可继续研究的策略线完成回测、敏感性和风险归因材料

☑  生图推理链路的超时、重试、退款和 结果不确定状态规则闭环

☑  演示站内部试用反馈已汇总

☑  合同一数据/模型/镜像/文档迁移完成

☑  合同二退场预案就绪

### 6.3 运营期末评审(1/31)

☑  策略 模拟盘/演示系统运行和失败原因报告完成

☑  文本/LLM 辅助研究服务保留为内部研究能力

☑  演示站完成多轮小版本迭代和公网可达性复核

☑  新一轮研究路线图与下轮算力需求文档完成

☑  年度算力使用与产出报告完成

☑  所有数据/模型在合同三到期前形成最终归档预案

# 七、整轮规划的最终交接

1/31 整轮结束时，需输出以下资产盘点清单，作为后续是否继续投入算力的依据:

- 模型资产:量化侧的元标签、时序、微观结构和 LLM 辅助研究摘要；生图侧的自训练模型接入配置、模型服务通道能力说明和演示系统生成链路。

- 策略资产:多条研究线的回测、纸面、失败阻断和可继续观察材料；不把这些材料描述为实盘收益。

- 因子资产:价量、波动、趋势、成交量、结构、文本/事件和 交易形态/交易时段标签等研究特征清单。

- 基础设施资产:回测框架、纸面门禁、日志、验收脚本、生成 API、费用/退款、模型服务调用记录、演示系统部署和端口规范。

- 演示站:代码、数据库快照、配置、生成资产和部署地址，可在下一轮算力到位后继续恢复。

- 数据资产:行情、回测、纸面、生成任务和图文输入样本的版本化归档。

- 文档资产:三期阶段文档、本轮算力消耗说明、研究失败清单、演示系统验收矩阵和下一轮路线图。

—— 第三期文档完 ——